PROJETO FLI

France Langues International

GUIA BUSINESS

Plano de Entregas e Instruções Detalhadas

Janeiro 2026

# 1. ESTRUTURA DO PROJETO

## MVP (Primeira Entrega)

- Gestão financeira básica

- Gestão de canais de expansão

- Gestão de inscrição de alunos

- Interface do professor

- Geração automática de documentos

- Gestão de turmas e logística

- Automação de comunicação

## Pós-MVP

- Gestão de professores

- Agendamento de teste de proficiência

- CRM de escolas e diretores

- Gestão de materiais didáticos

- Sistema de níveis de acesso

- Integração com Stripe

## Melhorias Futuras

- Remarketing personalizado

- Material de estudo (flash cards, cola digital)

- Assistente de áudio (IA)

- Análise preditiva (BI)

# 2. FERRAMENTAS DO PROJETO

| Ferramenta | Uso |
| --- | --- |
| Google Drive (Pasta FLI) | Armazenamento de documentos e insumos - pasta já criada |
| MAPA | Mapeamento de processos e geração de documentos padrão |
| Claude | Geração de instruções e prompts otimizados para o Lovable |
| Lovable | Desenvolvimento no-code do aplicativo |
| 21st.dev | Biblioteca de componentes de interface |

# 3. ENTREGAS EM CONJUNTO (Mariana + Paula)

| Entrega | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Configuração do ambiente | Stack, Claude, Lovable, templates base | ✅ Feito |
| Base de dados | Tabelas: estudantes, perfis, inscrições, testes, perguntas | ✅ Feito |
| Sistema de autenticação | Login com branding FLI, admin (info@fli.fr) | ✅ Feito |
| Cores e logo | Logo preta + cores da marca configuradas | ✅ Feito |
| Acesso editor Lovable | Paula com permissão de admin no projeto | ✅ Feito |
| Storage documentos | Bucket no Cloud Storage do Lovable | ✅ Feito |
| Pasta FLI no Drive | Pasta criada para centralizar documentos | ✅ Feito |
| Validação processos | Revisar processos mapeados pela Paula | Aguardando |
| Scanner de recibos | Funcionalidade OCR para contabilidade | A fazer |
| Módulos complexos | Backend, integrações técnicas | Conforme demanda |
| Segurança (RLS) | Políticas de acesso | Após cadastro |
| Tradução francês | Após conclusão em português | Futuro |
| Personagem IA | Definição do rosto padrão para marketing | Futuro |

# 4. ENTREGAS DA PAULA

⚠️ ORDEM PRIORIZADA (Call 14/01): Começar pelo financeiro e canais de expansão para aproveitar o momento atual (contabilidade trimestral), deixando inscrições e gestão de alunos para depois.

FASE 1: DOCUMENTAÇÃO E PROCESSOS

## ENTREGA 1: Upload de Documentação Completa

Objetivo: Subir toda a documentação da empresa na pasta FLI do Drive para Mariana ter visibilidade e poder validar os processos.

O que subir:

| Pasta | Documentos |
| --- | --- |
| 📁 01_Formulários | Formulário de inscrição atual (exportar do Google Forms) |
| 📁 02_Contratos | Carta com instruções, Contrato DEVI, Orçamento (modelos + exemplos preenchidos) |
| 📁 03_Testes | Testes de posicionamento de cada idioma + gabaritos + critérios de pontuação |
| 📁 04_Emails | Textos dos emails que envia (confirmação, convocação, lembrete, dossiê) |
| 📁 05_Certificados | Modelos de certificados e dossiê pós-curso |
| 📁 06_Financeiro | Exemplos de recibos, faturas, formato do relatório para contadora |
| 📁 07_Materiais | Fotos da "cola" plastificada, índice dos livros didáticos |
| 📁 08_Visual | Logo em alta resolução, cores da marca, referências visuais |

Instruções:

- Acessar a pasta FLI no Drive (já compartilhada)

- Criar as subpastas conforme tabela acima

- Subir os documentos organizados em cada pasta

- Avisar no grupo: "Mari, documentação completa no Drive"

## ENTREGA 2: Registro de Processos no MAPA

Objetivo: Documentar os processos da empresa no MAPA para ter fluxos visuais e base para as automações.

Processos para registrar:

| Processo | O que documentar |
| --- | --- |
| Contabilidade trimestral | Passo a passo de como faz hoje, categorias de receita/despesa, o que entrega para contadora |
| Gestão canal CPF | Como capta, como converte, diferenças do processo normal |
| Gestão canal B2B | Como prospecta, como apresenta proposta, como fecha |
| Gestão parceria DSF | Como mantém relacionamento, como desenvolve projetos |
| Inscrição de alunos | Do primeiro contato até alocação na turma |
| Geração de documentos | Quando gera cada documento, campos que preenche |
| Comunicação com alunos | Cada email que envia, quando envia |
| Fluxo do professor | O que professor faz antes, durante e depois do curso |

Instruções:

- Acessar o MAPA

- Para cada processo, descrever em linguagem natural o que faz etapa por etapa

- Incluir exceções (o que faz quando algo dá errado)

- O MAPA vai gerar os fluxos visuais automaticamente

FASE 2: FINANCEIRO E EXPANSÃO (PRIORIDADE ATUAL)

## ENTREGA 3: Módulo de Gestão Financeira

Objetivo: Criar no aplicativo um módulo para registrar receitas, despesas e gerar relatórios para a contadora.

Pré-requisitos:

- ✅ Documentos financeiros no Drive (Entrega 1)

- ✅ Processo de contabilidade no MAPA (Entrega 2)

O que o módulo deve ter:

RECEITAS:

- Cursos presenciais (90% do faturamento)

- Testes online

- Cursos online

- Campos: data, aluno, valor, forma de pagamento, status

DESPESAS:

- Por categoria (definir suas categorias)

- Campos: data, descrição, valor, categoria, fornecedor, comprovante

DASHBOARD:

- Total receitas do período

- Total despesas do período

- Resultado

- Gráficos por tipo/categoria

RELATÓRIO TRIMESTRAL:

- Gerar no formato que contadora precisa

- Exportar PDF

### INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA CRIAÇÃO NO LOVABLE

PASSO 1 - Preparar o prompt para o Claude

Abrir um documento e escrever tudo que precisa. Use este modelo:

Preciso criar um módulo de gestão financeira para meu aplicativo no Lovable.

CONTEXTO: Sou uma escola de idiomas na França. Faço contabilidade trimestral e preciso enviar relatórios para minha contadora.

FUNCIONALIDADE 1 - CADASTRO DE RECEITAS:

- Botão "Nova Receita" no menu

- Formulário com campos: Data (calendário), Tipo: dropdown [Curso Presencial, Teste Online, Curso Online], Descrição (texto), Aluno: dropdown ou texto, Valor em euros, Forma de pagamento: dropdown [Stripe, Transferência, CPF, Dinheiro], Status: dropdown [Pendente, Pago, Reembolsado], Upload de comprovante (opcional)

- Ao salvar, receita aparece na lista

[Continuar detalhando FUNCIONALIDADE 2, 3, 4, 5, 6 no mesmo formato...]

DESIGN: Usar as cores da marca FLI já configuradas no projeto. Visual limpo e profissional. Menu lateral com: Dashboard, Receitas, Despesas, Relatórios.

Gere a instrução técnica completa para eu executar no Lovable.

PASSO 2 - Enviar para o Claude

- Abrir o Claude

- Colar o prompt preparado

- Enviar

- Aguardar Claude gerar a instrução técnica

- Ler a resposta para verificar se entendeu tudo

- Se faltar algo, pedir: "Adicione também [o que faltou]"

PASSO 3 - Copiar a instrução do Claude

- Selecionar TODA a instrução técnica que o Claude gerou

- Copiar (Ctrl+C ou Cmd+C)

PASSO 4 - Abrir o Lovable

- Acessar o Lovable no navegador

- Fazer login se necessário

- Abrir o projeto FLI

- Localizar a área de chat (onde digita comandos)

PASSO 5 - Verificar se está na visão CHAT

⚠️ IMPORTANTE - SEMPRE FAZER ISSO: Antes de colar qualquer instrução, verificar se está na visão "Chat" ou "Plan". NÃO usar execução direta. A visão Chat faz o Lovable PLANEJAR antes de executar. Isso evita erros e duplicações.

PASSO 6 - Colar e enviar a instrução

- Clicar na área de texto do chat

- Colar a instrução (Ctrl+V ou Cmd+V)

- Revisar rapidamente se colou tudo

- Clicar em Enviar

- Aguardar o Lovable processar (pode demorar 30 segundos a 2 minutos)

PASSO 7 - Avaliar o plano gerado

O Lovable vai mostrar um PLANO antes de executar. Você precisa avaliar:

✅ O QUE OLHAR:

- Seção "Overview" ou "Visão Geral" - resume o que vai fazer

- Seção "Summary" ou "Resumo" - lista as entregas

- Procurar menções a: "criar tela de receitas", "criar dashboard", "criar relatório"

❌ O QUE IGNORAR:

- Blocos de código (JavaScript, TypeScript, SQL)

- Nomes de arquivos técnicos

- Termos que não entende (components, hooks, queries)

PASSO 8 - Decidir se executa

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| Plano faz sentido | Clicar em "Executar" ou "Apply" |
| Algo parece estranho | NÃO executar. Enviar print no grupo e perguntar |
| Não entendeu o plano | NÃO executar. Perguntar no grupo |
| Faltou alguma coisa | Pedir para adicionar antes de executar |

PASSO 9 - Acompanhar a execução

- Após clicar em Executar, o Lovable vai processar

- NÃO fechar a janela

- Pode demorar 2-5 minutos dependendo da complexidade

- Vai mostrar progresso na tela

- Ao final, vai mostrar "Concluído" ou similar

PASSO 10 - Testar o que foi criado

Após execução concluída, testar TUDO:

CHECKLIST DE TESTES - RECEITAS:

- Consigo acessar a tela de receitas?

- Botão "Nova Receita" funciona?

- Formulário abre?

- Todos os campos aparecem?

- Dropdowns têm as opções certas?

- Consigo preencher e salvar?

- Receita aparece na lista?

- Consigo editar uma receita?

- Consigo excluir uma receita?

- Filtros funcionam?

CHECKLIST DE TESTES - DESPESAS:

- Consigo acessar a tela de despesas?

- Botão "Nova Despesa" funciona?

- Categorias estão corretas?

- Consigo preencher e salvar?

- Filtros funcionam?

CHECKLIST DE TESTES - DASHBOARD:

- Cards mostram valores corretos?

- Gráficos aparecem?

- Seletor de período funciona?

- Valores atualizam quando mudo o período?

CHECKLIST DE TESTES - RELATÓRIO:

- Botão de gerar relatório funciona?

- Consigo selecionar trimestre?

- Relatório é gerado?

- PDF abre/baixa?

PASSO 11 - Anotar problemas encontrados

Para cada problema:

- O que você tentou fazer?

- O que deveria acontecer?

- O que aconteceu de fato?

- Tirar print da tela

PASSO 12 - Corrigir problemas (se houver)

Se encontrou problemas, seguir o fluxo de correção:

- No chat do Lovable, descrever o problema detalhadamente

- Lovable vai gerar solução

- Avaliar o plano de correção

- Executar

- Testar novamente

Se não resolver em 2-3 tentativas: Parar e enviar no grupo: "Mari, problema no módulo financeiro que não consigo resolver: [descrever]"

PASSO 13 - Avisar Mariana quando concluir

Enviar no grupo:

Mari, criei o módulo financeiro!

✅ Funcionando: [listar o que funciona]

⚠️ Pendente/Com problema: [listar se tiver]

Pode dar uma olhada?

## ENTREGA 4: Módulo de Gestão de Canais de Expansão

Objetivo: Criar no aplicativo um CRM para gerenciar os 3 canais de expansão: CPF, B2B In Company e Parceria DSF.

Pré-requisitos:

- ✅ Processos dos canais no MAPA (Entrega 2)

O que o módulo deve ter:

CANAL CPF:

- Lista de leads/clientes

- Campos: nome, email, telefone, origem, status, valor CPF disponível, curso interesse, próxima ação, histórico

CANAL B2B (ALPESPACE):

- Lista de empresas

- Campos: empresa, setor, contato, cargo, email, telefone, status, valor potencial, próxima ação, histórico

CANAL DSF (FEDERAÇÃO):

- Lista de projetos/contatos

- Campos: contato, cargo, projeto, status, volume previsto, próxima reunião, ações pendentes, histórico

DASHBOARD GERAL:

- Cards com total de oportunidades por canal

- Funil de conversão

- Lembretes de próximas ações

Instruções:

Seguir o mesmo fluxo de 13 passos da Entrega 3 (Claude → Lovable → Testar → Avisar Mariana)

CHECKLIST DE TESTES:

- Cards dos 3 canais aparecem no dashboard?

- Valores estão corretos?

- Lista de próximas ações funciona?

- Consigo cadastrar novo lead no CPF?

- Consigo cadastrar nova empresa no B2B?

- Consigo cadastrar novo projeto no DSF?

- Histórico de interações funciona?

- Filtros funcionam?

- Ações vencidas aparecem em vermelho?

FASE 3: GESTÃO DE ALUNOS E INSCRIÇÕES

## ENTREGA 5: Padronização dos Testes de Proficiência

Objetivo: Criar testes padronizados de 20 questões para cada idioma e configurar no sistema.

Pré-requisitos:

- ✅ Testes atuais no Drive (Entrega 1)

Estrutura padrão dos testes:

- 20 questões por teste

- Múltipla escolha (4 alternativas: A, B, C, D)

- Dificuldade progressiva: Q1-5 (A1), Q6-10 (A2), Q11-15 (B1), Q16-18 (B2), Q19-20 (C1)

- Pontuação 0-10: Turma MANHÃ | Pontuação 11-20: Turma TARDE

- Caso especial: Pontuação 0-2 → Ligar para o aluno antes de alocar

Instruções:

- Criar documento "Padrão dos Testes" no Drive com a estrutura acima

- Organizar teste de Inglês como modelo (20 questões, gabarito, critérios)

- Adaptar para outros idiomas: Português, Russo, Chinês, Francês

- Gerar instrução no Claude para configurar tela de testes no Lovable

- Executar no Lovable

- Subir as 20 questões de cada idioma no painel admin

- Testar cada teste como se fosse aluno

## ENTREGA 6: Formulário de Inscrição Integrado

Objetivo: Criar formulário de inscrição que salva dados no sistema e conecta automaticamente ao teste de posicionamento.

Pré-requisitos:

- ✅ Formulário atual no Drive (Entrega 1)

- ✅ Processo de inscrição no MAPA (Entrega 2)

- ✅ Testes configurados (Entrega 5)

Fluxo do formulário:

- Aluno acessa página de inscrição

- Preenche dados pessoais (nome, email, telefone, país)

- Preenche dados do curso (idioma, estação, escola, disponibilidade)

- Confirma dados

- Sistema direciona para teste de posicionamento

- Aluno responde 20 questões

- Sistema calcula pontuação e nível

- Sistema mostra resultado

- Sistema salva tudo no banco de dados

- Sistema envia email de confirmação

- Sistema notifica admin

Instruções:

Seguir o mesmo fluxo de 13 passos (Claude → Lovable → Testar → Avisar Mariana)

## ENTREGA 7: Sistema de Alocação de Turmas

Objetivo: Sistema que sugere automaticamente em qual turma alocar o aluno baseado em estação, idioma, datas e nível.

Regras de alocação:

- Por estação de esqui

- Por idioma

- Por nível: Pontuação 0-10 → MANHÃ | Pontuação 11-20 → TARDE

- Mínimo por turma: 3 alunos (se menos, alertar)

- Máximo por turma: 16 alunos

Instruções:

Seguir o mesmo fluxo de 13 passos (Claude → Lovable → Testar → Avisar Mariana)

## ENTREGA 8: Geração Automática de Documentos

Objetivo: Sistema gera automaticamente os 3 documentos obrigatórios (carta, contrato, orçamento) preenchidos com dados do aluno.

Documentos:

- Carta com instruções

- Contrato DEVI

- Orçamento

Funcionalidade:

- Admin acessa inscrição → Clica "Gerar Documentos"

- Sistema preenche templates com dados do aluno

- Gera PDFs para download

- Opção de enviar por email

## ENTREGA 9: Interface do Professor

Objetivo: Área exclusiva onde professor visualiza suas turmas, alunos, marca presença e registra avaliações.

O que o professor vê:

- Suas turmas (somente as dele)

- Lista de alunos de cada turma

- Dados dos alunos (nível, expectativas)

- Horário e local das aulas

O que o professor faz:

- Marca presença

- Registra nível final de cada aluno

- Envia relatório final (notifica admin)

## ENTREGA 10: Automação de Comunicação

Objetivo: Configurar emails automáticos em cada etapa: confirmação, documentos, convocação, lembrete, dossiê pós-curso.

Emails a configurar:

| Email | Gatilho | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Confirmação | Após completar inscrição + teste | Dados, resultado do teste, próximos passos |
| Documentos | Quando admin clica enviar | Anexos: Carta, Contrato, Orçamento |
| Convocação | 7 dias antes do curso | Data, horário, local, professor |
| Lembrete | 1 dia antes do curso | Lembrete curto |
| Dossiê | Após relatório do professor | Certificado, fatura, link questionário |

# 5. INSTRUÇÕES GERAIS

## Fluxo de Trabalho

DRIVE → MAPA → CLAUDE → LOVABLE

documentos → processos → instruções → execução

## Resolução de Bugs

- Pedir ao Lovable detalhar o erro

- Copiar para o Claude pedir solução

- Se não resolver em 2-3 tentativas → chamar Mariana

## Uso do 21st.dev

- Acessar 21st.dev

- Buscar componentes: dashboard, table, card, form, buttons

- Copiar código do componente que gostar

- Colar no prompt do Claude junto com a descrição

- IA vai adaptar para as cores da FLI

# 6. REGRAS E COMBINADOS

1. Avisar Mariana antes de criar módulos fora do planejado

- Se quiser adicionar algo novo, só avisar

2. Pode testar em aplicativos paralelos

- Ajuda a aprender sem medo

3. Não ter medo de errar

- Vai errar bastante até chegar no estado da arte. Faz parte do processo.

4. Comunicação:

- Dúvidas rápidas: grupo

- Dúvidas complexas: agendar call

- Bugs urgentes: avisar no grupo que é urgente

# 7. LINHA DO TEMPO PRIORIZADA

| Fase | Foco | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Imediato | Base | 1 (Drive) + 2 (MAPA) |
| Prioridade | Financeiro + Expansão | 3 (Financeiro) + 4 (Canais) |
| Depois | Alunos | 5 (Testes) + 6 (Formulário) + 7 (Turmas) |
| Seguinte | Documentos + Professor | 8 (Docs) + 9 (Professor) |
| Final | Automação | 10 (Emails) |

# 8. PRIMEIRO PASSO

Paula deve:

- 1. Completar upload no Drive (Entrega 1)

- 2. Registrar processos no MAPA (Entrega 2)

- 3. Começar pelo módulo financeiro (Entrega 3) - aproveitar momento da contabilidade trimestral

Bom trabalho! 🚀